Aneks II

ZARYS OGÓLNEGO STUDIUM MOŻLIWOŚCI

A. Zarys studium regionu

1. Podstawowa charakterystyka regionu: rozmiary regionu i jego główne cechy fizyczne, łącznie z ilustrującymi je mapami.

2. Ludność: typ zatrudnienia, dochód per capita i społeczno-ekonomiczne tło regionu (wszystkie dane przedstawione w kontekście charakterystyki społeczno-ekonomicznej kraju, z zaznaczeniem występujących różnic).

3. Główne pozycje eksportu i importu regionu.

4. Podstawowe eksploatowane i nadające się do eksploatacji czynniki produkcji.

5. Struktura istniejącego przemysłu przetwórczego wykorzystującego lokalne zasoby.

6. Infrastruktura regionu (szczególnie transport i źródła energii) sprzyjająca rozwojowi przemysłu.

7. Pełny wykaz przemysłów, które mogą się rozwijać na bazie dostępnych zasobów i infrastruktury.

8. Skorygowany wykaz z punktu 7, eliminujący przemysły:

 dla których aktualny popyt jest niski, a koszty transportu zbyt wysokie,

 które spotykałyby się ze zbyt ostrą konkurencją ze strony przemysłów zlokalizowanych w sąsiednich regionach,

 dla których można by znaleźć korzystniejszą lokalizację w innych regionach,

 które nie są do zaakceptowania ze względu na ich oddziaływanie na środowisko,

 które potrzebują przemysłów „zasilających” nie występujących w regionie,

 dla których niezbędne są chłonne rynki eksportowe, a rozpatrywany region położony jest w głębi kraju i transport do portu jest trudny lub kosztowny,

 dla których rynki zbytu są odległe,

 które nie pasują do regionu ze względów geograficznych,

 które nie odpowiadają wymaganiom priorytetów i możliwości alokacyjnych planu narodowego.

9. Szacunki aktualnego popytu i identyfikacja możliwości rozwoju oparte na innych opracowaniach i informacjach, jak np. statystyki handlu dla przemysłów objętych wykazem po weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z punktem 8.

10. Określenie zalecanych celów projektu i odpowiednich strategii decydujących o jego zakresie i typie, włączając przybliżone zdolności produkcyjne nowych lub rozbudowanych zakładów.

11. Szacunkowe nakłady kapitałowe dla wybranych projektów, uwzględniające takie elementy, jak:

 Ziemia

 Technologia

 Maszyny i urządzenia

produkcyjne

pomocnicze

usługowe

części zamienne i zużywające się, narzędzia

 Prace inżynieryjno-budowlane

przygotowanie terenu

budynki

prace wokół budynków

 Realizacja projektu

 Przedprodukcyjne wydatki kapitałowe, włączając wydatki na wstępne badania.

 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Główne nakłady

12. Dla każdego projektu należy oszacować przybliżone wielkości podstawowych nakładów, aby obliczyć ogólne zapotrzebowanie na składniki procesu produkcyjnego. Należy obliczyć i sklasyfikować źródła zaopatrzenia (tzn. podzielić na lokalne, zlokalizowane w innych regionach kraju i zagraniczne). Nakłady powinny być podzielone w następujący sposób:

 surowce

 przetworzone materiały i komponenty przemysłowe

 zaopatrzenie fabryczne, takie jak materiały pomocnicze i czynniki pośrednie

 robocizna.

Pozostałe wymagania projektu

13. Szacunkowe koszty produkcji obliczone na podstawie punktu 12.

14. Szacunkowe roczne przychody ze sprzedaży.

15. Aspekty organizacji i zarządzania typowe dla danego przemysłu.

16. Orientacyjny harmonogram realizacji projektu.

17. Szacunkowy poziom nakładów inwestycyjnych rozważanych projektów i działalności towarzyszącej, takiej jak rozwój infrastruktury.

18. Projektowane i zalecane źródła finansowania.

19. Szacunkowe nakłady i przychody w walucie zagranicznej (włączając oszczędności).

20. Ocena finansowa: przybliżony okres zwrotu, przybliżone stopy zwrotu, szacunki możliwości poszerzenia zakresu wytwarzanych produktów, zwiększenia rentowności i innych korzyści wynikających z dywersyfikacji (jeśli mają zastosowanie).

21. Wstępna analiza korzyści w skali makro, zwłaszcza powiązanych z realizacją ogólnonarodowych celów gospodarczych, takich jak zrównoważone zróżnicowanie działalności, szacunkowe oszczędności dewizowe, szacunkowe możliwości tworzenia dodatkowego zatrudnienia oraz dywersyfikacji rozwoju ekonomicznego. Wystarczające są dla tych celów dane szacunkowe oparte na ogólnych opracowaniach informacyjnych, takich jak przeglądy i studia im towarzyszące oraz dane porównawcze z podobnych projektów przemysłowych.

B. Zarys branżowego studium możliwości

1. Miejsce i rola branży w przemyśle.

2. Wielkość, struktura i tempo wzrostu branży.

3. Aktualne rozmiary i tempo wzrostu popytu na towary, które nie są importowane oraz na te, które w całości lub części pochodzą z importu.

4. Ogólne prognozy popytu na każdy z tych towarów.

5. Identyfikacja towarów o niedostatecznej podaży lub o potencjalnych możliwościach wzrostu i eksportu.

6. Ogólny przegląd dostępnych lokalnie surowców.

7. Określenie możliwości rozwoju oparte na informacjach zebranych zgodnie z punktami 2, 5 i 6 oraz na innych istotnych czynnikach, takich jak koszty transportu i istniejąca lub możliwa do stworzenia infrastruktura.

Punkty 10-21 z części A niniejszego aneksu następują po punkcie 7 części B, gdyż struktura studiów możliwości dla różnego rodzaju opracowań, po zidentyfikowaniu możliwości inwestycyjnych, jest taka sama.

C. Zarys studium możliwości dla wykorzystania zasobów

1. Charakterystyka zasobu, jego zidentyfikowane i spodziewane rezerwy, dotychczasowe tempo wzrostu produkcji i możliwość dalszego wzrostu.

2. Znaczenie zasobu dla gospodarki narodowej, jego wykorzystanie, popyt w kraju i za granicą.

3. Przemysły aktualnie oparte o zasób, ich struktura i tempo rozwoju, wielkość zaangażowanego kapitału i zatrudnionej siły roboczej, wydajność pracy i mierniki rentowności, plany na przyszłość i perspektywy rozwoju.

4. Główne ograniczenia i warunki rozwoju przemysłu opartego na wykorzystaniu zasobu.

5. Przewidywane tempo wzrostu popytu i możliwości eksportu towarów, których produkcja oparta jest na wykorzystaniu zasobu.

6. Identyfikacja możliwości inwestycyjnych w oparciu o punkty 3, 4 i 5.

Punkty 11 do 21 z części A niniejszego aneksu następują po punkcie 6 zarysu studium możliwości opartego na wykorzystywaniu zasobu, gdyż po określeniu możliwości inwestycyjnych struktura studium jest taka sama.